# ПМИ (Программа и методика испытаний) - Полное функциональное покрытие

## Продукт: Сакура Лист

## 1. Назначение документа

Документ определяет порядок и методику проведения приемочных испытаний Сакура Лист по всем ключевым подсистемам:

- табличный редактор и совместная работа;

- формулы, именованные диапазоны, сводные таблицы, графики;

- импорт/экспорт, версии, комментарии, права;

- файловый контур (Drive), чат/WebSocket, видеовстречи (Jitsi);

- AI-функции (VBA -> JS), админ-функции, аудит;

- нефункциональные требования: устойчивость, безопасность, производительность.

## 2. Область применения

ПМИ применяется для:

- стендовой приемки;

- предрелизной проверки перед демонстрацией заказчику;

- регрессионной проверки после обновлений.

## 3. Состав системы и контур испытаний

### 3.1 Компоненты

- frontend (React)

- backend (Spring Boot)

- postgres

- redis

- nginx

- db-migrator

- jitsi-web, jitsi-prosody, jitsi-jicofo, jitsi-jvb

### 3.2 Базовые условия

- OS: Linux (Ubuntu 22.04 LTS рекомендовано)

- Ресурсы: от 8 vCPU, 32 GB RAM, 120 GB SSD

- Порты: 22/tcp, 80/tcp, 443/tcp, 10000/udp

- Домен и валидный TLS

### 3.3 Тестовые учетные записи

- admin01@adm.ru (ADMIN)

- 2-3 пользователя роли USER

- 1 тестовый пользователь с ограничениями/блокировкой

### 3.4 Тестовые данные

- Книга DEMO_FULL_FUNCTIONAL_WORKBOOK (seed SQL)

- Минимум 2 дополнительные книги для smoke/regression

- Не менее 2 пользователей одновременно в одном документе

## 4. Цели испытаний

- Подтвердить корректность всех бизнес-функций.

- Подтвердить корректность интеграций между модулями.

- Подтвердить отсутствие блокирующих дефектов в сценариях эксплуатации.

- Подтвердить восстановление сервиса после перезапуска/сбоев.

## 5. Роли и ответственность

- Исполнитель: проводит испытания, фиксирует результаты, собирает логи/артефакты.

- Заказчик: предоставляет доступы и инфраструктуру, участвует в приемке.

- Техлид/DevOps: устраняет дефекты Blocker/Critical, подтверждает исправления.

## 6. Этапы проведения ПМИ

- Подготовка окружения и smoke-проверка доступности.

- Функциональные испытания по модулям.

- Интеграционные сценарии end-to-end.

- Нефункциональные проверки (NFR).

- Формирование протокола и решение о приемке.

## 7. Методика и правила фиксации результатов

- Каждый тест-кейс получает статус: PASS, FAIL, BLOCKED, N/A.

- Для FAIL обязательно:

  - фактический результат;

  - шаг воспроизведения;

  - скриншот/лог/запрос;

  - severity (Blocker/Critical/Major/Minor).

- Повторная проверка после фикса - отдельная запись Retest.

## 8. Подробная программа испытаний

Ниже приведен полный набор кейсов. При необходимости допускается расширение таблиц без изменения структуры ПМИ.

## 8.1 DEPLOY / Инфраструктура

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DEPLOY-001 | Запуск контейнеров | docker compose --env-file .env.server up -d | Все сервисы в Up/healthy, restart-loop отсутствует |
| TC-DEPLOY-002 | Проверка статусов | docker compose ps | Нет Restarting у backend/postgres/nginx |
| TC-DEPLOY-003 | Проверка API version | GET /api/users/version | HTTP 200, корректный payload версии |
| TC-DEPLOY-004 | TLS и reverse proxy | Открыть веб-интерфейс по HTTPS | Сертификат валиден, mixed-content ошибок нет |
| TC-DEPLOY-005 | WebSocket маршрут | Подключение к /ws из UI | WS устанавливается без 403/502 |
| TC-DEPLOY-006 | Перезапуск стека | docker compose restart | После рестарта система восстанавливается, авторизация/редактор доступны |

## 8.2 AUTH / Пользователи / Доступ

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-001 | Успешный логин | Вход валидными учетными данными | Успешная авторизация, переход в рабочую область |
| TC-AUTH-002 | Неверный пароль | Вход с некорректным паролем | Корректная ошибка, токен не выдается |
| TC-AUTH-003 | me endpoint | GET /api/users/me после логина | Возвращается профиль текущего пользователя |
| TC-AUTH-004 | Блокировка пользователя | Заблокировать в админке, попытка входа | Доступ запрещен, понятное сообщение |
| TC-AUTH-005 | Разблокировка пользователя | Разблокировать и повторить вход | Вход снова доступен |
| TC-AUTH-006 | Поиск пользователей | Поиск по email/name | Результаты корректны, без утечки лишних данных |

## 8.3 SPREADSHEETS / Книги и листы

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-BOOK-001 | Создание книги | Создать книгу из UI/API | Книга появляется в списке, открывается |
| TC-BOOK-002 | Переименование книги | Изменить имя книги | Имя обновлено в UI и API |
| TC-BOOK-003 | Дублирование книги | Выполнить duplicate | Создается копия с данными |
| TC-BOOK-004 | Удаление книги | Удалить книгу | Книга удалена и недоступна |
| TC-SHEET-001 | Добавление листа | Добавить лист в книге | Лист создан, активируется корректно |
| TC-SHEET-002 | Переименование листа | Переименовать лист | Новое имя сохраняется после reload |
| TC-SHEET-003 | Reorder листов | Переместить вкладки листов | Порядок сохраняется |
| TC-SHEET-004 | Удаление листа | Удалить лист | Лист удаляется без повреждения книги |
| TC-SHEET-005 | Скрытые строки/колонки | Скрыть/показать строку/колонку | Состояние скрытия сохраняется |

## 8.4 CELLS / Редактирование / Формулы

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-CELL-001 | Ввод текст/число/дата | Заполнить набор ячеек | Значения корректно отображаются и сохраняются |
| TC-CELL-002 | Batch update | Массовое обновление диапазона | Обновление атомарно, UI синхронизирован |
| TC-CELL-003 | Поиск по листу | Поиск значения на листе | Найдены корректные вхождения |
| TC-CELL-004 | Формула базовая | =E2*F2, =SUM(G2:G10) | Результат корректный, без ошибок |
| TC-CELL-005 | Пересчет листа | Запустить recalculate листа | Значения обновились |
| TC-CELL-006 | Пересчет книги | Запустить recalculate книги | Согласованные значения по всем листам |
| TC-CELL-007 | Проверка circular refs | Запустить check-circular | Циклы корректно детектируются/сообщаются |
| TC-CELL-008 | История изменений | Изменить ячейку и открыть history | История хранит old/new value/formula |

## 8.5 NAMED RANGES / Именованные диапазоны

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-NR-001 | Создание named range | Добавить СуммаПродаж -> Данные!G2:G201 | Диапазон сохранен и доступен в книге |
| TC-NR-002 | Использование в формулах | Формула =SUM(СуммаПродаж) | Корректный результат |
| TC-NR-003 | Обновление named range | Изменить ссылку диапазона | Формулы пересчитываются с новым диапазоном |
| TC-NR-004 | Валидация конфликтов | Создать диапазон с дублирующим именем | Корректная ошибка уникальности |

## 8.6 TABLE OPS / Структурные операции и формат

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-TBL-001 | Вставка колонок | Insert one/multiple columns | Структура смещается корректно |
| TC-TBL-002 | Вставка строк | Insert one/multiple rows | Структура смещается корректно |
| TC-TBL-003 | Перемещение строк/колонок | Move row/column | Данные перемещены без потерь |
| TC-TBL-004 | Объединение ячеек | Merge/Unmerge диапазона | Состояние merge корректно |
| TC-TBL-005 | Ширины/высоты | Изменить width/height | Сохраняются после reload |
| TC-TBL-006 | Группы строк/колонок | Создать/свернуть/развернуть | Группировка работает стабильно |
| TC-TBL-007 | Autofill | Analyze/fill pattern | Шаблон определяется и применяется корректно |

## 8.7 DATA VALIDATION / CONDITIONAL FORMATTING

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DV-001 | Список значений | Validation LIST на диапазон | Выпадающий список доступен |
| TC-DV-002 | Ошибка валидации | Ввести недопустимое значение | Корректное сообщение об ошибке |
| TC-DV-003 | Batch validations | Массовое создание правил | Правила применены к целевым диапазонам |
| TC-CF-001 | Условное форматирование > | Правило greaterThan | Ячейки подсвечиваются по условию |
| TC-CF-002 | Условное форматирование < | Правило lessThan | Подсветка корректна |
| TC-CF-003 | Изменение/удаление правил | Edit/Delete rule | Изменения применяются сразу |

## 8.8 PIVOT / CHARTS / OBJECTS / IMAGES

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PIVOT-001 | Создание сводной | Создать pivot из Данные!A1:G201 | Pivot создается на листе отчета |
| TC-PIVOT-002 | Refresh сводной | Обновить данные и refresh pivot | Сводная отражает новые значения |
| TC-PIVOT-003 | Expanded state | Свернуть/развернуть группы | Состояние хранится |
| TC-CHART-001 | Создание графика | Построить график по диапазону | График отображается корректно |
| TC-CHART-002 | Обновление графика | Изменить тип/настройки | График меняется без ошибок |
| TC-OBJ-001 | Вставка объекта | Добавить shape/объект листа | Объект сохраняется и редактируется |
| TC-IMG-001 | Загрузка изображения | DragDrop/Clipboard upload | Изображение вставлено на лист |
| TC-IMG-002 | Ресайз/позиционирование | Изменить размер/позицию | Параметры сохраняются |

## 8.9 COMMENTS / VERSIONS / WORKFLOW

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-COM-001 | Комментарий к ячейке | Добавить/редактировать/удалить | Комментарии корректно хранятся |
| TC-COM-002 | Комментарии по позиции | Добавить комментарий по row/col | Привязка к позиции корректна |
| TC-VER-001 | Создание версии книги | Создать версию через UI/API | Версия сохраняется с metadata |
| TC-VER-002 | Просмотр версии | Открыть конкретную версию | Контент версии доступен |
| TC-VER-003 | Восстановление версии | Restore выбранной версии | Книга возвращается в нужное состояние |
| TC-WF-001 | Workflow permissions | Выдать/отозвать права в workflow | Права применяются корректно |

## 8.10 PERMISSIONS / SHARING / PROTECTED RANGES

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PRM-001 | Шаринг документа | Выдать view/comment/edit | Права действуют согласно уровню |
| TC-PRM-002 | Отзыв прав | Удалить доступ пользователю | Доступ теряется без задержек |
| TC-PRM-003 | Ограничение edit | Пользователь view пытается править | Изменения блокируются |
| TC-PROT-001 | Protected range create | Создать защищенный диапазон | Редактирование ограничено |
| TC-PROT-002 | Protected range update/delete | Изменить/удалить диапазон | Правила применяются корректно |

## 8.11 IMPORT / EXPORT

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-IMP-001 | Excel import | Импорт .xlsx | Книга создается, данные корректны |
| TC-IMP-002 | XLSM import | Импорт .xlsm | Данные и поддерживаемые элементы импортированы |
| TC-IMP-003 | CSV import | Импорт .csv | Кодировка и разделители обработаны корректно |
| TC-IMP-004 | Batch import | Импорт набора файлов | Получен summary, частичные ошибки отражены |
| TC-EXP-001 | Excel export | Экспорт книги в .xlsx | Файл скачивается и открывается |
| TC-EXP-002 | XLSM export | Экспорт в .xlsm | Файл валиден для открытия |
| TC-EXP-003 | CSV export | Экспорт в .csv | Данные и кодировка корректны |
| TC-EXP-004 | PDF export | Экспорт листа в PDF | PDF формируется, структура читаема |

## 8.12 DRIVE / FILES / FOLDERS

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DRV-001 | Дерево папок | Получить tree/content | Дерево и содержимое корректны |
| TC-DRV-002 | CRUD папок | Создать/переименовать/удалить | Операции выполняются корректно |
| TC-DRV-003 | Upload file | Загрузить файл в папку | Файл появляется в каталоге |
| TC-DRV-004 | Download file | Скачать файл | Файл доступен и валиден |
| TC-DRV-005 | Версионирование файла | Добавить и скачать версию | Версии фиксируются корректно |
| TC-DRV-006 | Права файла | Назначить/снять права | Доступ работает по политике |
| TC-DRV-007 | Storage usage | Проверить usage endpoint | Корректный расчет квоты |

## 8.13 REALTIME / CHAT / WEBSOCKET

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-RT-001 | WebSocket connect | Подключение после логина | Соединение стабильно |
| TC-RT-002 | Realtime редактирование | 2 пользователя правят один лист | Изменения синхронны |
| TC-CHAT-001 | Создание чата | Создать личный/групповой чат | Чат появляется в списке |
| TC-CHAT-002 | Обмен сообщениями | Отправка/получение в realtime | Доставка без перезагрузки |
| TC-CHAT-003 | Повторное подключение | Обновить страницу/сеть flap | Клиент корректно переподключается |

## 8.14 VIDEO (JITSI)

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-MEET-001 | Открытие /meet/ | Перейти на страницу встречи | UI встречи доступен |
| TC-MEET-002 | Подключение участников | 2-5 клиентов присоединяются | Устойчивый аудио/видео канал |
| TC-MEET-003 | Переподключение | Краткий сетевой обрыв | Сессия восстанавливается |
| TC-MEET-004 | Нагрузка встречи | 5+ участников | Нет критических деградаций |

## 8.15 AI / VBA / FORM CONVERSION

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-AI-001 | Health AI endpoint | GET /api/ai/health | Статус доступности AI |
| TC-AI-002 | VBA extract | Импорт VBA-формы/модуля | Успешный разбор структуры |
| TC-AI-003 | VBA convert AI | POST /api/vba/convert-ai | Возвращается JS/объяснение |
| TC-AI-004 | Supported features | GET /api/vba/supported-features | Список поддерживаемых возможностей |
| TC-AI-005 | Convert VBA form | POST /api/ai/convert-vba-form | Конверсия выполняется без 5xx |

## 8.16 ADMIN / AUDIT / LIMITS

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-ADM-001 | Список пользователей | Открыть админ раздел | Пагинация/фильтры корректны |
| TC-ADM-002 | User stats | Проверить статистику и CSV export | Отчет корректен, CSV валиден |
| TC-ADM-003 | Блокировка/разблокировка | Выполнить action и проверку логина | Политика доступа соблюдается |
| TC-ADM-004 | Лимиты и квоты | Проверить /admin/users/limits | Значения корректны |
| TC-ADM-005 | Audit log | Проверить /admin/audit и export | Действия админа протоколируются |

## 8.17 SECURITY / NFR / STABILITY

| ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-SEC-001 | CORS | Запросы с разрешенных origins | Разрешены; неразрешенные блокируются |
| TC-SEC-002 | JWT protection | Доступ к защищенным API без токена | 401/403 |
| TC-NFR-001 | Restart resilience | Полный restart стека | Сервис восстанавливается |
| TC-NFR-002 | DB reconnect | Перезапуск postgres при работающем backend | Backend восстанавливает подключение |
| TC-NFR-003 | CPU stability | 20-30 минут активной работы | Нет runaway CPU/restart-loop |
| TC-NFR-004 | Логи | Проверка backend/postgres/nginx | Нет повторяющихся критичных ошибок |
| TC-NFR-005 | Backup/restore smoke | Проверка восстановления БД из бэкапа | Данные и схема восстановимы |

## 9. Интеграционные E2E-сценарии

### E2E-01: Совместная работа + формулы + версия

- Пользователь A создает книгу и заполняет данные.

- Пользователь B подключается по шарингу edit.

- Оба редактируют диапазон, запускают пересчет.

- Создается версия документа.

- Проверяется восстановление версии.

Ожидание: данные синхронны, формулы корректны, версия создается/восстанавливается.

### E2E-02: Импорт -> сводная -> экспорт

- Импорт .xlsx.

- Создание pivot по импортированным данным.

- Создание графика на базе сводной.

- Экспорт в .xlsx и PDF.

Ожидание: цепочка без ошибок, экспорт открывается корректно.

### E2E-03: Drive + права + комментарии

- Файл размещается в папке Drive.

- Выдаются права пользователю B.

- Пользователь B оставляет комментарии.

- Пользователь A отзывает права.

Ожидание: доступ управляется корректно, комментарии сохраняются.

### E2E-04: VBA -> AI convert demo

- Загружается VBA-макрос/форма.

- Выполняется AI-конверсия.

- Полученный JS проверяется на синтаксис/структуру.

Ожидание: нет 5xx, конверсия возвращает результат в приемлемом формате.

## 10. Критерии приемки

Система считается принятой, если:

- все кейсы с приоритетом P1 и P2 имеют статус PASS;

- отсутствуют дефекты Blocker и Critical;

- дефекты Major согласованы с планом исправлений и сроками;

- подтверждена стабильность после перезапуска.

## 11. Приоритеты тест-кейсов

- P1 - критично для запуска (auth, backend, database, realtime, базовые операции с таблицами).

- P2 - важно для демонстрации/эксплуатации (pivot, charts, import/export, drive, admin).

- P3 - расширенные сценарии/удобство/дополнительные модули.

## 12. Шаблон протокола испытаний

| ID | Priority | Модуль | Сценарий | Статус | Факт | Severity | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DEPLOY-001 | P1 | Deploy | Запуск контейнеров |  |  |  |  |  |
| TC-AUTH-001 | P1 | Auth | Успешный логин |  |  |  |  |  |
| TC-CELL-004 | P1 | Cells | Формулы базовые |  |  |  |  |  |
| TC-NR-002 | P2 | Named Ranges | Использование в формулах |  |  |  |  |  |
| TC-PIVOT-001 | P2 | Pivot | Создание сводной |  |  |  |  |  |
| TC-EXP-004 | P2 | Export | PDF export |  |  |  |  |  |
| TC-RT-002 | P1 | Realtime | Совместное редактирование |  |  |  |  |  |
| TC-MEET-002 | P2 | Meet | Подключение участников |  |  |  |  |  |
| TC-AI-003 | P2 | AI/VBA | Конвертация VBA |  |  |  |  |  |
| TC-NFR-001 | P1 | NFR | Восстановление после restart |  |  |  |  |  |

## 13. Артефакты по завершению ПМИ

- Заполненный протокол испытаний;

- Реестр дефектов и статус исправления;

- Логи ключевых сервисов (backend, postgres, nginx);

- Итоговое решение: Принято / Принято с замечаниями / Не принято.